CHUL FARM / SILK MANAGEMENT SYSTEM

AI DEV — FRONTEND MASTER SPECIFICATION

Production-oriented • Field Reference • UX • Architecture • Complete Task Breakdown v1.0

Source of truth: Figma board supplied by project owner + supplied operational forms/images

# 1. คำสั่งหลักสำหรับ AI DEV

สำคัญ: เอกสารนี้เป็น Frontend Master Specification ให้ AI DEV ใช้เป็น contract ในการพัฒนา ห้ามสร้างเพียง mockup ที่กดได้ แต่ต้องทำ component architecture, state management, validation, permission, API adapter และ testable production code ให้พร้อมต่อ Backend จริง

ใช้ Figma เป็น visual source of truth และห้ามเดา layout ที่มีอยู่ใน Figma หากสามารถอ่านจาก Figma ได้

Field ที่เห็นจากภาพ/เอกสารเป็น business-data reference; หากชื่อหรือชนิด field ใน Figma แตกต่าง ให้ยึด Figma และบันทึก discrepancy

Business Rule ที่ยังไม่ยืนยัน ห้าม hard-code เป็น assumption; ทำเป็น configuration หรือ TODO พร้อมระบุ dependency

ทำทีละ TASK ตามลำดับ และเมื่อ acceptance ผ่าน ให้เดิน TASK ถัดไปทันที

ทุกหน้าต้องมี Loading / Empty / Error / Success / Permission-denied state ตามความเหมาะสม

ห้ามเก็บ secret/API key/password ใน source code

ห้ามทำ duplicated component หากสามารถ reuse shared component ได้

# 2. Project Scope

| Domain | Frontend Modules | Priority |
| --- | --- | --- |
| Access | Login, Session, Logout, Route Guard | P0 |
| Dashboard | Operational KPIs, queue, delivery, alerts | P0 |
| ส่งเสริมเกษตรกร | Farmer master, detail, history | P0 |
| จองไข่ไหม | Booking list/create/detail/status | P0 |
| รับซื้อรังไหมสด | Queue, weighing, quality, purchase summary | P0 |
| ตัดหนี้รังไหมสด | Debt list/detail/deduction preview | P0 |
| บันทึกค่าใช้จ่าย | Expense list/create/detail/edit/attachments | P0 |
| Report | Report shell, filters, export-ready tables | P1 |
| System | Audit History, User Permission, Setting | P1 |

# 3. Visual / Brand Direction

Login: ใช้ภาพไร่กำนันจุล / ฟาร์ม / ใบหม่อน / ไหม เป็น visual hero และเป็นต้นทางของ theme

Theme: natural Thai agricultural — Forest Green, Sage, Cream, Warm Beige, Soft Gold; ใช้ Navy/Indigo เฉพาะ navigation หรือข้อมูลเชิงระบบ

Typography: ภาษาไทยต้องอ่านง่าย ตัวเลขน้ำหนัก/ราคา/คิวต้องเด่น

UI: clean ERP, white/cream surface, border บาง, radius ปานกลาง, shadow เบา

Status ต้องมีทั้งสี + label + icon ไม่ใช้สีอย่างเดียว

Queue / Weighing ต้องรองรับ Tablet และการใช้งานหน้างานด้วยมือ

# 4. Information Architecture

/login
/dashboard
/farmers
/farmers/:id
/bookings
/bookings/new
/bookings/:id
/receiving/queue
/receiving/:queueId/weighing
/receiving/:queueId/quality
/receiving/:queueId/summary
/debts
/debts/:id
/expenses
/expenses/new
/expenses/:id
/reports/*
/system/audit
/system/permissions
/system/settings

# 5. Core Workflow

ส่งเสริมเกษตรกร
  ↓
จองไข่ไหม
  ↓
นำไข่ไปเลี้ยง / กำหนดรอบรับ
  ↓
เกษตรกรมาส่งรังไหม
  ↓
Queue → Weighing → Quality Check
  ↓
Purchase Calculation
  ↓
ตรวจหนี้ / ตัดหนี้ (ถ้ามีสิทธิ์และเข้าเงื่อนไข)
  ↓
Settlement / Payment
  ↓
Audit / Report

Dependency: Frontend ต้อง model state transition แต่ไม่ควรตัดสิน Business Rule ราคา/หนี้เอง ให้รับค่าคำนวณจาก Backend เมื่อ API จริงพร้อม

# 6. Field Reference จาก Figma / เอกสารภาพ

ภาพที่แนบมี flow, form, ใบรับ/คัดแยกรังไหม และเอกสารปลายทางหลายชุด ความละเอียดของภาพรวมไม่เพียงพอสำหรับยืนยันตัวอักษรทุก field แบบ 100% ดังนั้น AI DEV ต้องตรวจ Figma node/field จริงอีกครั้งก่อน lock schema

| กลุ่ม | Field ที่พบจาก reference | Frontend |
| --- | --- | --- |
| เกษตรกร | ชื่อ, สาขา, รหัส/ข้อมูลเกษตรกร | Async Select / Detail |
| การผลิต | รุ่นฟัก, สายพันธุ์, โครงการ | Select |
| การรับ | รหัส, จำนวน, แบ่งไหมจาก, คิว | Text/Number |
| คุณภาพ | รังดี, รังหลังจอ, รังเสีย, รังแฝด, รังบาง, ปุยไหม | Number |
| Quality flags | ตากไหมแก่/กลาง, ไหมตาย, ไม่ลอกปุย | Radio/Checkbox |
| โครงการ/สิทธิ์ | ประกันราคารังดี 200 บาท/kg, บรรเทาหนี้, ไหมจุลอุ่นใจ | Checkbox/Program |
| คุณภาพเชิงตัวเลข | ความชื้น % | Number |
| เอกสาร | ภาพใบรับ/ใบชั่ง/ใบจ่าย/เอกสารประกอบ | Attachment / Preview |

## 6.1 Receiving / Quality Data Contract (Frontend)

interface ReceivingQuality {
  goodCocoonQty: number;
  afterScreenQty: number;
  damagedCocoonQty: number;
  doubleCocoonQty: number;
  thinCocoonQty: number;
  flossQty: number;
  dryingLevel?: "OLD" | "MEDIUM";
  deadSilkworm?: boolean;
  notDegummed?: boolean;
  guaranteedGoodPrice?: boolean;
  debtRelief?: boolean;
  julUamJai?: boolean;
  moisturePercent?: number;
}

Important: ชื่อ field ใน code เป็น proposal สำหรับ frontend contract เท่านั้น ต้อง map กับ API DTO จริงเมื่อ Backend contract ถูกล็อก

# 7. Screen Specification

## 7.1 Login

Hero image ฝั่งซ้าย/พื้นหลังตาม asset จริง, login card ฝั่งขวาหรือ overlay ตาม Figma

Username/email + password

Remember me ถ้ามี requirement

Show/hide password

Loading, invalid credential, network error

Responsive mobile

## 7.2 Dashboard

| Widget | Data | Action |
| --- | --- | --- |
| KPI Documents | จำนวนเอกสาร | Open list |
| Pending | รอดำเนินการ | Open filtered list |
| Sales / Purchase | ยอดตาม period | Open report |
| Today's Queue | คิววันนี้ | Open queue |
| Pending Delivery | รายการรอส่ง | Open delivery |
| Unbilled | รอออกบิล | Open invoice |
| Today's Schedule | ตารางคิว/ส่งมอบ | Open transaction |

Dashboard ต้องรองรับ date/branch context และไม่ hard-code ตัวเลข mock เมื่อเชื่อม API

Skeleton ต้องรักษา layout ไม่ให้ page กระโดด

## 7.3 ส่งเสริมเกษตรกร

| Screen | Required capability |
| --- | --- |
| List | Search, branch, status, pagination, sort |
| Create/Edit | ข้อมูลเกษตรกร + validation |
| Detail | profile + tabs/history |
| History | booking, receiving, payment, debt |

หากข้อมูลเกษตรกรมี sensitive data ให้ mask ตาม permission

## 7.4 จองไข่ไหม

| Field | Type | Required |
| --- | --- | --- |
| Booking No. | Auto/read-only | Yes |
| Booking Date | Date | Yes |
| Farmer | Async Select | Yes |
| Branch | Select | Yes |
| Project | Select | No |
| Breed / สายพันธุ์ | Select | Yes |
| Batch / รุ่น | Select/Text | Yes |
| Quantity | Number | Yes |
| Unit | Select | Yes |
| Expected Delivery Date | Date | Yes |
| Remark | Textarea | No |
| Attachment | Multi Upload | No |

Dependent fields ต้อง clear ค่าเดิมเมื่อ parent selection เปลี่ยน

## 7.5 Queue — ระบบจัดการคิวรับซื้อ

Queue number ใหญ่ที่สุดใน card

Search farmer/name/code/booking

Filter date/branch/status

Actions: Call, Recall, Start Weighing, Cancel ตาม permission

Auto-refresh/query invalidation เมื่อสถานะเปลี่ยน

รองรับ kiosk/tablet layout

## 7.6 Weighing

แสดง Farmer + Queue + Booking + expected quantity

ช่อง Gross/Net weight ตาม API model; อย่าสร้างสูตรเองหาก backend ยังไม่ยืนยัน

เตรียม Scale Adapter interface

Manual input ต้อง validate decimal/zero/negative

Confirm ก่อน lock น้ำหนัก

เมื่อ lock แล้วแก้ไม่ได้ถ้าไม่มี override permission

## 7.7 Quality

แบ่ง section ตามแบบฟอร์ม

Number fields มี unit ชัดเจน

Quality flags ใช้ checkbox/radio

Moisture เป็น percent และตรวจ range ตาม config

แสดง calculated/summary read-only

มี Save Draft + Confirm

## 7.8 Purchase Summary

แสดงน้ำหนัก, quality breakdown, moisture, price/amount ที่ API ส่งมา

แสดง deduction/debt preview หากมี

ก่อน Complete ต้องมี confirmation dialog

แสดง transaction document references

## 7.9 ตัดหนี้รังไหมสด

| Field | Type | Behavior |
| --- | --- | --- |
| Transaction No. | Read-only | Purchase reference |
| Farmer | Read-only | Linked farmer |
| Purchase Amount | Currency | API calculated |
| Outstanding Debt | Currency | API calculated |
| Eligible Deduction | Currency | API calculated |
| Current Deduction | Currency | Input/preview |
| Remaining Balance | Currency | Auto/API |
| Status | Badge | Read-only/transition |
| Remark | Textarea | Optional |

Rule: Frontend ต้องป้องกัน input เกิน eligible amount แต่ calculation/authorization ต้องยืนยันจาก Backend เสมอ

# 8. บันทึกค่าใช้จ่าย — New UX Design

หน้าบันทึกค่าใช้จ่ายควรเป็น generic form ที่ใช้ได้กับค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายย่อยอื่น ๆ โดยไม่ผูก UI กับรายการใดรายการหนึ่ง

## 8.1 Expense List

| Column | Behavior |
| --- | --- |
| Expense No. | Click → Detail |
| วันที่ | Sort / filter |
| ประเภท | Category badge |
| รายละเอียด | Truncate + tooltip |
| จำนวนเงิน | Currency, right aligned |
| สาขา | Filter |
| ผู้บันทึก | Filter |
| สถานะ | Status badge |
| Actions | View/Edit/Duplicate/Cancel ตาม permission |

## 8.2 Expense Create/Edit — 5 Sections

| Section | Field | Type | Req. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 เอกสาร | Expense No. | Auto | Yes |
| 1 เอกสาร | Expense Date | Date | Yes |
| 1 เอกสาร | Branch | Select | Yes |
| 1 เอกสาร | Category | Select | Yes |
| 1 เอกสาร | Expense Type | Dependent Select | No |
| 2 รายละเอียด | Description | Textarea | Yes |
| 2 รายละเอียด | Vendor / Payee | Text | No |
| 2 รายละเอียด | Reference No. | Text | No |
| 2 จำนวนเงิน | Quantity | Number | Yes |
| 2 จำนวนเงิน | Unit | Text/Select | No |
| 2 จำนวนเงิน | Unit Price | Currency | Yes |
| 2 จำนวนเงิน | Amount | Currency | Auto/read-only |
| 3 ชำระเงิน | Payment Method | Radio | Yes |
| 3 ชำระเงิน | Bank / Account / Transfer Ref. | Conditional | Conditional |
| 4 เอกสาร | Receipt / Invoice | Multi Upload | No |
| 5 หมายเหตุ | Remark | Textarea | No |

## 8.3 Expense Category เริ่มต้น

ค่าน้ำ

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำแข็ง

ค่าน้ำมัน

ค่าขนส่ง

ค่าอาหาร

ค่าแรง

ค่าวัสดุ

ค่าซ่อมบำรุง

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

## 8.4 Expense Interaction Rules

Amount = Quantity × Unit Price; แสดงทันทีและห้ามแก้โดยตรง

ถ้า Payment Method = BANK_TRANSFER ให้แสดง bank/account/transfer date/reference

ถ้า CASH ให้แสดง paid date และซ่อนข้อมูลบัญชี

ก่อนออกจาก form ที่มี unsaved changes ต้อง confirm

Submit ซ้ำไม่ได้ระหว่าง request

Upload แสดง progress และ error ต่อไฟล์

หลังบันทึกสำเร็จให้ invalidates expense list/detail query

# 9. Shared UI Components

Button / IconButton / Input / NumberInput / CurrencyInput
Select / AsyncSelect / DatePicker / DateRangePicker
Textarea / Checkbox / Radio / Switch
FormSection / FormGrid / PageHeader / Breadcrumb
DataTable / FilterBar / SearchBox / Pagination
StatusBadge / KpiCard / SummaryCard
Modal / Drawer / ConfirmDialog / Toast
FileUpload / FilePreview / Timeline
LoadingSkeleton / EmptyState / ErrorState / PermissionDenied

# 10. Frontend Architecture

src/
  app/
  routes/
  layouts/
  components/ui/
  components/form/
  components/data-display/
  features/
    auth/
    dashboard/
    farmers/
    bookings/
    receiving/
    weighing/
    quality/
    purchase/
    debt/
    expenses/
    reports/
    system/
  services/
    api/
    adapters/
    mocks/
  hooks/
  schemas/
  types/
  utils/
  constants/

React + TypeScript เป็น baseline; framework ให้ยึด repository เดิมถ้ามีอยู่แล้ว

React Hook Form + Zod สำหรับ form/validation

TanStack Query สำหรับ server state/cache

TanStack Table หรือ equivalent สำหรับตารางข้อมูล

Tailwind หรือ design system เดิมของ repository

Feature boundary ต้องชัดและ import dependency ทางเดียว

# 11. API Adapter Contract

UI/Page → Feature Hook → Service Interface → API Adapter
                                      ↘ Mock Adapter

Example:
getExpenses(params)
createExpense(payload)
updateExpense(id, payload)
uploadExpenseAttachment(id, file)
getQueue(params)
callQueue(id)
saveWeighing(id, payload)
saveQuality(id, payload)
getDebt(id)
previewDeduction(id, payload)
confirmDeduction(id, payload)

Rule: Page component ห้ามเรียก fetch/axios ตรง ๆ; ใช้ service/query hook เท่านั้น

# 12. State Machine

| Entity | Suggested states |
| --- | --- |
| Booking | DRAFT → CONFIRMED → PREPARING → DELIVERED → CANCELLED |
| Queue | WAITING → CALLED → WEIGHING → QUALITY_CHECK → COMPLETED / CANCELLED |
| Expense | DRAFT → SUBMITTED → APPROVED / REJECTED → CANCELLED |
| Debt | OPEN → PARTIAL → SETTLED / HOLD |

Note: สถานะจริงต้อง map จาก Backend/Figma ก่อน production; ตารางนี้เป็น frontend workflow proposal

# 13. RBAC / Permission

| Role | Primary scope |
| --- | --- |
| ADMIN | ทุก module + configuration |
| FARM_MANAGER | Farmer + Booking + Receiving + Reports |
| RECEIVING_STAFF | Queue + Weighing + Quality |
| ACCOUNTING | Expense + Debt + Settlement + Reports |
| MANAGER | View + Approve + Reports |
| VIEWER | Read-only |

ใช้ทั้ง route guard และ action guard

ห้ามพึ่งการซ่อน menu เพื่อความปลอดภัย

Backend permission เป็น authority สุดท้าย

# 14. Audit / Error / Security

Audit UI แสดง who/when/action/before-after/reference

ไม่ log password/token/secret

Escape/sanitize user-generated content

File upload validate type/size ที่ frontend เพื่อ UX และให้ backend validate ซ้ำ

ทุก API error map เป็น user-friendly message + technical log ที่เหมาะสม

401 → session handling; 403 → permission denied; 5xx → retry/incident-friendly state

# 15. AI DEV — Complete Task Breakdown

| ID | Task | Implementation | Acceptance | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FND-001 | Repository Audit | สำรวจ repo, framework, package, routes, existing design system, env | รายงาน architecture ก่อนแก้ code | P0 |
| FND-002 | Figma Audit | อ่าน Figma frames/nodes, assets, typography, colors, field labels | สร้าง Figma-to-screen inventory + discrepancy list | P0 |
| FND-003 | Frontend Foundation | ตั้ง TypeScript/lint/format/build/test baseline | clean build ผ่าน | P0 |
| FND-004 | Design Tokens | สร้าง color/type/spacing/radius/shadow/status tokens | shared tokens ถูกใช้จริง | P0 |
| FND-005 | UI Primitives | Button/Input/Select/Date/Number/Currency/Checkbox/Radio | states ครบ | P0 |
| FND-006 | Data Components | Table/Filter/Pagination/KPI/Badge/Empty/Error/Skeleton | reusable + typed | P0 |
| FND-007 | Form Framework | RHF/Zod/FormSection/FormGrid/dirty guard | form validation works | P0 |
| FND-008 | App Shell | Sidebar/Topbar/Breadcrumb/responsive | navigation + responsive | P0 |
| FND-009 | Routing | ทุก route + lazy loading | direct URL works | P0 |
| FND-010 | RBAC Foundation | permission model + guards | route/action protected | P0 |
| AUTH-001 | Login Screen | ทำ login ตาม Figma/theme/asset | visual + validation + states | P0 |
| AUTH-002 | Session UX | login/logout/expiry/401 | session lifecycle works | P0 |
| DASH-001 | Dashboard Layout | สร้าง dashboard shell + KPI cards | responsive + skeleton | P0 |
| DASH-002 | Dashboard Data | query widgets + queue/schedule | API-ready data hooks | P0 |
| FAR-001 | Farmer List | table/search/filter/pagination | usable list | P0 |
| FAR-002 | Farmer Create/Edit | form + schema | validation + dirty guard | P0 |
| FAR-003 | Farmer Detail | profile + tabs/history | deep-link works | P0 |
| BOOK-001 | Booking List | table/filter/status | query/cache correct | P0 |
| BOOK-002 | Booking Form | all booking fields | dependent fields + validation | P0 |
| BOOK-003 | Booking Detail | summary/status/timeline | read-only + actions | P0 |
| QUEUE-001 | Queue List/Board | today queue + filters | tablet-first | P0 |
| QUEUE-002 | Queue Actions | call/recall/start/cancel | permission + optimistic/pessimistic strategy | P0 |
| QUEUE-003 | Queue Create | register arrival | queue no. + validation | P0 |
| WEIGH-001 | Weighing Screen | large numeric UX | manual input + lock state | P0 |
| WEIGH-002 | Scale Adapter | define interface for digital scale | mock adapter works without hardware | P1 |
| QUAL-001 | Quality Form | all quality fields from reference | field mapping + validation | P0 |
| QUAL-002 | Quality Summary | summary + moisture + flags | clear before confirm | P0 |
| PUR-001 | Purchase Summary | API price/amount/quality summary | read-only calculation surface | P0 |
| DEBT-001 | Debt List | list/search/filter | permission + pagination | P0 |
| DEBT-002 | Debt Detail | outstanding/eligible/settled | accurate display | P0 |
| DEBT-003 | Deduction Preview | input + preview | cannot exceed eligible in UX | P0 |
| DEBT-004 | Deduction Confirm | confirm mutation + audit refresh | idempotency UX | P0 |
| EXP-001 | Expense List | table/filter/sort/pagination | works with mock API | P0 |
| EXP-002 | Expense Master | category/type configuration surface | data-driven form | P1 |
| EXP-003 | Expense Create Form | 5 sections + fields | all validation rules | P0 |
| EXP-004 | Payment Conditional UX | cash/bank transfer conditional fields | no stale hidden values | P0 |
| EXP-005 | Expense Attachment | multi-upload/preview/remove | type/size/progress/error | P0 |
| EXP-006 | Expense Detail | read-only + attachments + audit | deep-link works | P1 |
| EXP-007 | Expense Edit/Cancel | permission + dirty guard | status restrictions | P1 |
| REP-001 | Report Shell | filters/table/export-ready | date/branch/category/status | P1 |
| SYS-001 | Audit History | timeline/search/filter | before/after visible | P1 |
| SYS-002 | User Permission | role-permission matrix | action guard connected | P1 |
| SYS-003 | Setting | system/master settings shell | config-driven fields | P1 |
| API-001 | Service Interfaces | define DTO/query/mutation contracts | pages do not fetch directly | P0 |
| API-002 | Mock Adapter | realistic fixture data | same contract as API | P0 |
| QA-001 | Unit/Component Tests | validation/shared components | critical paths covered | P0 |
| QA-002 | E2E Auth | login/logout/403/401 | pass | P0 |
| QA-003 | E2E Receiving | queue→weighing→quality→summary | pass | P0 |
| QA-004 | E2E Expense | create→upload→submit→detail | pass | P0 |
| QA-005 | Responsive QA | desktop/tablet/mobile | no blocking overflow | P0 |
| QA-006 | Accessibility QA | keyboard/focus/labels/contrast | critical issues fixed | P1 |
| QA-007 | Security QA | secret scan/XSS/upload UX/permission leakage | no critical finding | P0 |
| REL-001 | Performance | render/query/bundle audit | no obvious regressions | P1 |
| REL-002 | Production Build | typecheck/lint/test/build | all green | P0 |
| REL-003 | Handoff | README/env/API mapping/test account notes | developer handoff complete | P0 |

# 16. Task Execution Protocol สำหรับ AI DEV

ก่อนเริ่มทุก task: อ่าน acceptance criteria + inspect existing code + Figma relevant frame

แก้เฉพาะ scope ของ task เว้นแต่จำเป็นต่อ dependency; หากจำเป็นให้รายงาน

หลัง implement: typecheck → lint → unit/component test ที่เกี่ยวข้อง → build ตามความเหมาะสม

ห้ามปิด task ด้วย screenshot อย่างเดียว ต้องมี code + test evidence

ถ้าพบ requirement conflict ให้หยุดเฉพาะจุดที่ block และระบุคำถามที่ต้องตัดสิน; งานส่วนอื่นที่ไม่ block ให้ทำต่อ

เมื่อ task ผ่าน ให้เริ่ม task ถัดไปโดยอัตโนมัติ

# 17. Mandatory AI DEV Report Format

TASK ID:
TASK NAME:
STATUS: DONE / BLOCKED / PARTIAL

FILES CHANGED:
- ...

IMPLEMENTED:
- ...

FIGMA / REQUIREMENT MAPPING:
- ...

ACCEPTANCE CRITERIA:
- [x] ...
- [x] ...

TESTS:
- typecheck:
- lint:
- unit/component:
- e2e:
- build:

ISSUES / ASSUMPTIONS:
- ...

NEXT TASK:
- ...

# 18. Definition of Done

| Category | Definition of Done |
| --- | --- |
| Visual | ตรง Figma และ theme; ไม่มี placeholder ที่ควรเป็น production UI |
| Data | field mapping ครบ; naming ชัด; API adapter พร้อม |
| UX | loading/empty/error/success/dirty/confirm ครบตาม screen |
| Validation | required/range/conditional/format ครบ |
| Security | permission + no secret + safe rendering |
| Responsive | desktop + tablet; critical operational screens usable by touch |
| Testing | critical flow automated/verified |
| Build | typecheck + lint + production build ผ่าน |
| Maintainability | shared components + feature boundaries + typed contracts |
| Handoff | README, env example, API mapping, known assumptions |

# 19. Final Critical Flows

FLOW A — Login
Login → Dashboard → Logout

FLOW B — Farmer
Farmer List → Search → Detail → History → Edit

FLOW C — Booking
Booking List → Create → Confirm → Detail → Status

FLOW D — Receiving
Queue → Call → Weighing → Quality → Purchase Summary → Complete

FLOW E — Debt
Purchase → Debt Detail → Deduction Preview → Confirm → Audit

FLOW F — Expense
Expense List → Create → Select Category → Amount Calculation
→ Payment Method → Attachment → Submit → Detail → Audit

# 20. สิ่งที่ยังต้องยืนยันก่อน Backend Contract Lock

ชื่อ field และ field type ที่อยู่ใน Figma แต่ภาพรวมที่ส่งมายังอ่านไม่ชัด

หน่วยของรังแต่ละประเภทและ conversion ระหว่างกล่อง/ถุง/kg

สูตรราคา/คุณภาพ/ความชื้น

เงื่อนไขประกันราคารังดี 200 บาท/kg

สูตรและ ceiling ของการตัดหนี้

สถานะจริงของ Booking/Queue/Purchase/Debt/Expense

วิธีเชื่อมเครื่องชั่งจริง

สิทธิ์ role จริงและ approval workflow

เอกสารที่ต้อง generate/print และ template PDF

Development strategy: ทำ UI และ typed mock adapter ไปก่อนได้ แต่ห้ามล็อก business calculation ไว้ใน frontend จนกว่าจะได้ Backend/API contract